Информация

 о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» в Левокумском муниципальном районе

за 9 месяцев 2020 года.

 В 2020 году 8 муниципальных образований поселений Левокумского района (с.Левокумское, с.Урожайное, с.Величаевское, п.Кумская-Долина, пос.Новокумский, с.Владимировка, с.Приозерское, с.Правокумское) участвуют в реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 N 624-п.

 Администрациями поселений заключены соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и сельских поселениях.

 По результатам проведенных аукционов заключены контракты на общую сумму 45883 тыс. руб., в том числе за средства:

 бюджета Ставропольского края-43231,3 тыс. руб.;

 бюджета поселений-2651,7 тыс. руб.

 Будет отремонтировано 19 участков автомобильных дорог общей протяженностью 9845,64 м.

 По состоянию на 30 сентября 2020 года кассовый расход составил 44296,3 тыс. руб., в том числе за средства:

 бюджета Ставропольского края-41644,6 тыс. руб.;

 бюджета поселений-2651,7 тыс. руб.

 Полностью освоили выделенные средства все администрации, за исключением администрации муниципального образования села Приозерского.